附件1

新场镇建筑垃圾和工程渣土处置

管理领导小组

成立新场镇建筑垃圾和工程渣土处置管理领导小组，组成人员如下:

组  长：蔡笑峰  镇党委副书记、镇长

副组长：乔  俊  副镇长

成  员：童文光  镇城运办主任

王  彬  镇规建办主任

吴东华  镇区域办主任

沈治群  镇河长办常务副主任、农村公路管理站

站长

刘建超  镇城运中心书记

张  波  镇城管中队书记、中队长

程  琦  新场派出所所长

罗琦炜  新场交警中队中队长

谈惠明  新场土地所所长

各村（居民区）主要负责同志

领导小组下设办公室，设在城运办，负责建筑垃圾和工程渣土管理工作的日常组织推进，城运副镇长乔俊兼任办公室主任，城运办主任童文光、城管中队队长张波兼任副主任。

附件2

新场镇建筑垃圾和工程渣土处置审批流程

为进一步落实《新场镇建筑垃圾和工程渣土处置管理办法（试行）》的文件精神，细化审批流程，规范运输行为，确保建筑垃圾和工程渣土监管工作常态化、有序化、规范化，现规定如下：

一、申报对象

本镇范围内需要进行建筑垃圾和工程渣土处置的项目工程，原则上需向区行政管理部门进行申报审批。因特殊原因无法取得区级建筑垃圾和工程渣土处置申报审批手续的工程项目，由项目实施单位按程序进行申报审批。

二、申报（审核）要求

1．本镇范围内行驶已获得区建筑垃圾和工程渣土处置证的运输车队，携带审批手续和处置证复印件直接向镇城运办审批。

2．本镇范围内对违法建筑实施拆除产生的废弃物，由拆违施工单位按程序进行申报审核。

3．对村、居民的房屋翻建修缮中产生的建筑垃圾和工程渣土处置，由村、居民提出申请，村居委出具证明后按程序进行审批。

4．对于居民产生的零星装修垃圾且交由符合规定的市容环境卫生作业服务单位进行清运的，可暂不进行申报。

三、申报流程

1．申报单位向镇城管中队提出申请，获得《新场镇建筑垃圾和工程渣土处置审批表》，如实填写表格信息，并提交行驶证复印件、现场平面图和照片、出土证明、回土接受、渣土质量书面承诺等相关证明。

2．2个工作日内由城运办牵头所涉及到的职能部门到查勘现场，核实后提出审核意见，并于1个工作日内在《新场镇建筑垃圾和工程渣土处置审批现场查勘表》上盖章签字确认。处置点情况复杂（如边界不清等），需要提交集体讨论核实确认，可推迟2个工作日。

3．现场查勘确认后由镇城管中队、城运办根据《新场镇建筑垃圾和工程渣土处置审批现场查勘表》盖章审核《新场镇建筑垃圾和工程渣土处置审批表》，1个工作日内报城运分管副镇长签字后生效。

4．审批流程自申报受理之日起通常4个工作日内予以签发，如不符合条件不予审批的，4个工作日内予以答复。

5．项目实施单位对渣土质量、处置量（高度）等内容负全责，城管中队对违法运输、处置行为依法查处，项目实施单位为主要责任人。

四、其他规定

本规定解释权为镇建筑垃圾和工程渣土管理领导小组办公室，实施时间自发布之日起实行。

流程示意图：

申报单位向镇城管中队

提出处置申请

领取并填写《处置审批表》，提交相关材料证明

城运办牵头各职能部门查勘现场，制作《审批现场查勘表》，盖章签字确认。

符合处置条件，由城管中队、城运办盖章确认《处置审批表》

不符合处置条件，不予审批

城运分管镇长签字后生效