| 附件  **2024年万祥镇新振村、新建村高标准农田建设项目投资估算表** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：2024年万祥镇新振村、新建村高标准农田建设项目 | | | |
| 序号 | 工程或项目名称 | 投资（万元） | 备注 |
| **一** | **建安费** | **3673.28** |  |
| 1 | 新振1号灌区 | 1057.99 |  |
| 2 | 新振2号灌区 | 870.90 |  |
| 3 | 新振3号灌区 | 888.84 |  |
| 4 | 新建万宏灌区 | 328.09 |  |
| 5 | 河道工程 | 497.45 |  |
| 6 | 外接电费用 | 30.00 | 15万元/每座，2座新建 |
| **二** | **管线、绿化搬迁等费用** | **110.20** | 建安费\*3% |
| **三** | **独立费用** | **402.28** |  |
| 1 | 勘察费 | 29.39 | 《浦东新区财力投资项目工程设计勘察费、工程建设监理费标准》（沪浦发改投【2012】339号） |
| 2 | 设计费 | 125.70 |
| 3 | 监理费 | 106.53 |
| 4 | 施工招标代理费 | 13.61 | 沪建计联[2005]834号、沪价费[2005]056号 |
| 5 | 监理招标代理费 | 4.50 |
| 6 | 设计招标代理费 | 4.24 |
| 7 | 工程量清单编制费 | 13.31 |
| 8 | 检测费 | 35.00 | 水质、底泥、第三方疏浚断面检测、灌溉水有效利用系数（5万/灌区），按行业取费标准 |
| 9 | 竣工测绘费 | 20.00 | 10万元/1500亩 |
| 10 | 耕地质量评价 | 20 | 预估 |
| 11 | 物探费 | 30.00 | 预估 |
| **四** | **工程总投资** | **4215.76** |  |