惠府〔2025〕17号

关于同意川治路（泐马河-川南奉公路）

提档升级项目的批复

惠南镇规建办：

由你办上报的《关于川治路（泐马河-川南奉公路）提档升级项目的实施方案》已收悉。经2025年2月10日第5次镇书记会议与3月7日第8次镇党委会议研究，原则同意川治路（泐马河-川南奉公路）提档升级项目的立项，现批复如下：

一、同意川治路（泐马河-川南奉公路）提档升级项目的实施，该项目总投资1042万元，其中建安费841万元，二类费151万元，预备费50万元（实际按审计审价为准）。按照现有农村公路乡村道路养护工程资金补贴政策，区财力承担80%，镇财力承担20%。

二、项目主要建设内容包括：对现状沥青车行道铣刨加罩，基层翻挖补强修复；对工程范围内损坏的进出口进行修复顺接；对工程范围内道路两侧的路缘石进行翻排，并增设安防设施；危桥改造、排水及管道修复等。主要技术标准：1.道路等级：四级公路。2.设计速度：20km/h。3、路面设计荷载：BZZ-100标准荷载。

项目采购、工程管理、项目审计等相关工作参照镇项目管理要求执行。请按规定程序抓紧办理相关手续，严格按照批准的工程总投资方案实施投资控制，严格按照行业规范、工程建设规范组织实施。

特此批复。

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2025年3月25日

惠南镇人民政府党政办公室                  2025年4月1日印发