惠府〔2024〕38号              签发人：杨  扬

关于申报2024年惠南镇高标准农田建设项目

的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

为贯彻落实上海市浦东新区政府完成建设高标准农田，完善农田排灌设施和田间交通配套建设的要求，进一步提升农田基础设施保障能力，同时助力惠南镇乡村振兴建设，我镇结合实际情况，申报2024年惠南镇高标准农田建设项目，具体如下：

一、项目名称

2024年惠南镇高标准农田建设项目

二、实施范围

本次拟实施的地点为团结村、六灶湾村、四墩村、同治村，共涉及7个灌区，分别为六灶湾1号灌区、团结村1号灌区、四墩村1号灌区、四墩村2号灌区、四墩村3号灌区、同治1号灌区、同治2号灌区，项目区域农田建设面积2460.21亩，永久农田面积1968.61亩。

（1）六灶湾村1号灌区：北起宣黄公路，南至北新村河路，西起黄路三号河，东达中心路。区域面积688.85亩，建设面积266.55亩。

（2）团结村1号灌区：北起宣黄公路，南至惠南张家路港，西起川南奉公路，东达G1501上海绕城高速。区域面积971.60亩，建设面积424.97亩。

（3）四墩村1号灌区：北起新村河南路，南至大治河，西起川南奉公路，东达牌楼路。区域面积409.95亩，建设面积258.34亩。

（4）四墩村2号灌区：北起惠南张家路港，南至新村河南路，西起川南奉公路，东达G1501上海绕城高速。区域面积569.56亩，建设面积291.12亩。

（5）四墩村3号灌区：北起宣黄公路，南至大治河，西起G1501上海绕城高速，东达海桥路。区域面积666.76亩，建设面积213.65亩。

（6）同治村1号灌区：北起南新村河，南至村界（同治4组七支河），西起G1501上海绕城高速，东达泐马河。区域面积1556.84亩，建设面积736.53亩。

（7）同治村2号灌区：北起大治河，南至南新村河，西起G1501上海绕城高速，东达泐马河。区域面积778.89亩，建设面积269.05亩。

三、建设单位

浦东新区惠南镇人民政府

四、主要内容

本次高标准农田建设主要内容为：泵站工程、灌溉工程、排水工程、田间道路工程、土地平整工程、河道工程等。

五、实施周期

项目拟实施时间：2024年11月开工，2025年4月完成施工。

六、资金安排

项目资金由区财政出资，初步估算总投资为4672.18万元。

特此请示。

附件：2024年惠南镇高标准农田建设项目投资估算汇总表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2024年7月19日

惠南镇人民政府党政办公室                  2024年7月30日印发

附件：

2024年惠南镇高标准农田建设项目投资估算汇总表

| 序号 | 工程或项目名称 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程费用 | 4224.21 |
| （一） | 灌溉工程 | 3551.80 |
| （二） | 土地平整 | 90.00 |
| （三） | 排水工程 | 137.97 |
| （四） | 道路工程 | 216.44 |
| （五） | 河道工程 | 228.00 |
| II | 独立费用 | 447.97 |
| 1 | 勘察费 | 33.79 |
| 2 | 设计费 | 162.41 |
| 3 | 监理费 | 128.32 |
| 4 | 施工招标代理费 | 10.50 |
| 5 | 设计招标代理费 | 3.32 |
| 6 | 监理招标代理费 | 3.65 |
| 7 | 工程量清单编制费 | 10.98 |
| 8 | 检测费 | 25.00 |
| 9 | 竣工测绘费 | 20.00 |
| 10 | 耕地质量评价 | 30.00 |
| 11 | 物探费 | 20.00 |
| Ⅲ | 工程总投资 | 4672.18 |