惠府〔2024〕41号              签发人：杨  扬

关于实施浦东新区2024年现代农业发展

专项资金项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

为助力乡村振兴，建设现代化、工厂化智能食用菌种植基地，实现产业升级，提升特色产业品牌优势，实现特色品牌建设，做精做优一批特色农产品区域品牌和企业品牌，根据《2023年浦东新区现代农业发展专项项目申报指南》（浦农业农村委〔2023〕89号）、《浦东新区现代农业发展专项项目和资金管理办法》（浦农业农村委规〔2022〕7号）等相关文件，我镇编制《惠南镇褐菇工厂化生产建设项目建设方案》并上报，贵委于2024年2月2日批复《关于同意惠南镇褐菇工厂化生产建设项列入2024年立项计划的批复》（浦农业农村委〔2024〕23号）。现我镇委托第三方编制了惠南镇褐菇工厂化生产建设项目可行性研究报告及初步设计方案，报2024年浦东新区现代农业项目，具体事项如下：

一、项目名称

惠南镇褐菇工厂化生产建设项目

二、实施范围

项目区位于上海市浦东新区惠南镇远东村，东至袁家路港，南临老港河，西至海沈河，北临袁家路港。该项目区占地面积43.62亩。

三、主要建设内容

项目主要建设内容：①工程类：土地平整40亩、水泥道路2048㎡、水泥场地240㎡、镀锌围栏218m、农电线路1项、综合设施用房11046.42㎡、传达室43.12㎡。②设备类：菇房隔断板10995.75㎡、菇房隔断大小门677.83㎡、菇床架9072㎡、植物生长灯1416支、菇房环控设备1项、低温冷库1168m³、低温包装车间3552m³、菇房空调24项、菇房自动喷淋24项、仿生态智能控制24套、拖网10920㎡、采菇车96套、铲车1台、叉车1台、上下料、覆土设备1项（重型三次料上料机1台、上料提升机1台、覆土提升机1台、上料牵引机1台、上料转仓机1台、下料提升机1台、下料拉网机1台、洗网机1台、覆土搅拌机1台、厢式出料一体机1台）、蒸汽发生器1套、人工智能主机1台、RGV巡检机器人1台、智能运输车4台、采摘分拣生产线2套、净菜处理设备1项、冷藏设备1项（风冷低温制冷机4台、蒸发器14台、真空预冷机1台、塑封机1台、清洗流水线1套、多功能连续包装机1套、毛货包装机1套、分拣输送机1套、风干机1台、周转筐清洗机1台）

四、实施周期

项目实施时间为2年。

五、实施单位

上海惠南农业投资发展有限公司。

六、投资概算及资金来源

本项目投资概算金额为7277.95万元，拟申请区级财政资金5094.57万元，自筹资金2183.38万元。

特此请示。

附件：项目实施内容及投资概算明细表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2024年8月5日

惠南镇人民政府党政办公室                  2024年8月23日印发

附件：

项目实施内容及投资概算明细表

| 序号 | 类别 | 实施内容 | 单位 | 数量 （工程量） | 单价 （元） | 合计 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程类 |  |  |  |  | 3308.34 |  |
| 1 |  | 土地平整 | 亩 | 40 | 600 | 2.40 | 整个建设范围平整 |
| 2 |  | 水泥道路 | ㎡ | 2048 | 230 | 47.10 | 菌菇培养车间前水泥道路、消防通道 |
| 3 |  | 水泥场地 | ㎡ | 240 | 260 | 6.24 | 包装车间前货物装卸场地/停车场 |
| 4 |  | 镀锌围栏 | m | 218 | 280 | 6.10 | 四周围栏，高度2.0米，表面镀锌处理 |
| 5 |  | 农电线路 | 项 | 1 | 1866120.00 | 186.61 | 基地供电变压器设备（800kVA），详见概算书 |
| 6 |  | 综合设施用房 | ㎡ | 11046.42 | 2759.88 | 3048.68 | 包含管理用房、生产车间、仓库、配电间等 |
| 7 |  | 传达室 | ㎡ | 43.12 | 2600.00 | 11.21 | 主出入口1处 |
| 二 | 设备类 |  |  |  |  | 3660.55 |  |
| 1 |  | 菇房隔断板-聚氨酯夹心彩钢板 | ㎡ | 10995.75 | 287 | 315.58 | 100mm厚聚氨酯夹心，PIR保温板 密度40-50kg/m³ 导热系数≤0.021W/(m.k） 吸水率＜1% 燃烧性 难燃B1级 |
| 2 |  | 菇房隔断大小门 | ㎡ | 677.83 | 1420 | 96.25 | 包含重型铝合金冷库大门、型铝合金冷库小门；氧化重型铝型材，上海宝钢双05彩钢；100mm厚聚氨酯夹心，PIR保温板 |
| 3 |  | 菇床架 | ㎡ | 9072 | 290 | 263.09 | 承重量≥150kg/㎡ |
| 4 |  | 植物生长灯 | 支 | 1416 | 123 | 17.42 | 单支20W 24V 1200MM 防水等级IP67 |
| 5 |  | 菇房环控设备 | 项 | 1 | 3738600 | 373.86 | 水冷空调机组1500kw1台、风冷热泵空调机组500kw1台、冷水循环泵2台、热水循环泵2台、冷却水循环泵2台、定压补水机组1组、冷水比例调节阀24套、热水比例调节阀24套、冷却塔1台、中央净水机1台 |
| 6 |  | 低温冷库 | m³ | 1168 | 400 | 46.72 | 0-4℃ |
| 7 |  | 低温包装车间 | m³ | 3552 | 400 | 142.08 | 6-10℃ |
| 8 |  | 菇房空调 | 项 | 24 | 225000 | 540.00 | 风压650Pa；风量11000m³；功率4kw；制热量：57KW；制冷量：147KW |
| 9 |  | 菇房自动喷淋 | 项 | 24 | 125800 | 301.92 | 功率10kw，流量30m³/h，智能控制 |
| 10 |  | 仿生态智能控制器 | 套 | 24 | 60000 | 144.00 | 电脑自动控制：空气温湿度，料温；风量；二氧化碳量，送风温度 |
| 11 |  | 拖网 | ㎡ | 10920 | 15 | 16.38 | 尼龙材质 |
| 12 |  | 采菇车 | 套 | 96 | 25000 | 240.00 | Al6005银白氧化，电动升降，前后一栋，防坠装置 |
| 13 |  | 铲车 | 台 | 1 | 350000 | 35.00 |  |
| 14 |  | 叉车 | 台 | 1 | 130000 | 13.00 |  |
| 15 |  | 上下料、覆土设备 | 项 | 1 | 2060500 | 206.05 | 重型三次料上料机1台、上料提升机1台、覆土提升机1台、上料牵引机1台、上料转仓机1台、下料提升机1台、下料拉网机1台、洗网机1台、覆土搅拌机1台、厢式出料一体机1台 |
| 16 |  | 蒸汽发生器 | 套 | 1 | 450000 | 45.00 | 额定蒸发量2t/h 工作压力0.4MPa |
| 17 | 管控系统及AI设备 | 人工智能主机 | 台 | 1 | 118000 | 11.80 | 环境调控、装备协同控制、视觉扫描、数据处理、生产计划规划、自动采摘、自适应回收，集中节能管理。 |
| 18 |  | RGV巡检机器人 | 台 | 1 | 216500 | 21.65 | 蘑菇生长全周期巡检，生长数据收集；数据交互，智能四向行走，自主导航。 |
| 19 |  | 智能运输车 | 台 | 4 | 245800 | 98.32 | 智能四向行走运输车，自主导航，荷载0.6t |
| 20 |  | 采摘分拣生产线 | 套 | 2 | 392000 | 78.40 | 智能扫描识别功能，工作效率720个/H/台 |
| 21 | 净菜处理 | 净菜处理设备 | 项 | 1 | 1369396 | 136.94 | 详见清单 |
| 22 |  | 冷藏包装设备 | 项 | 1 | 5171000 | 517.10 | 风冷低温制冷机4台、蒸发器14台、真空预冷机1台、塑封机1台、清洗流水线1套、多功能连续包装机1套、毛货包装机1套、分拣输送机1套、风干机1台、周转筐清洗机1台 |
| 四 | 二类费用 |  |  |  |  | 309.06 | 包括可研编制费、规划设计费、招投标代理、工程监理等费用 |
| 1 |  | 可研报告编制费 | 项 | 1 | 203300 | 20.33 | 计委价格〔1999〕1283号 |
| 2 |  | 设计费 | 项 | 1 | 1130700 | 113.07 | 沪浦发改投〔2012〕339号文 |
| 3 |  | 招投标代理费 | 项 | 1 | 465600 | 46.56 | 沪建计联[2005]056号 |
| 4 |  | 工程监理费 | 项 | 1 | 911000 | 91.10 | 沪建交联〔2007〕802号 |
| 5 |  | 地勘费 | 项 | 1 | 150000 | 15.00 | 沪浦发改投〔2012〕339号文 |
| 6 |  | 图则更新费 | 项 | 1 | 230000 | 23.00 |  |
| 五 | 合计 |  |  |  |  | 7277.95 |  |