惠府〔2022〕60号              签发人：杨扬

关于宣黄公路（川南奉公路—观海路）新建工程

初步设计概算报告给予批复的请示

浦东新区发展和改革委员会：

根据浦东新区发改委下发的《关于宣黄公路（川南奉公路—观海路）改扩建工程可行性研究报告调整的批复》（沪浦发改城〔2022〕275号），上海宣黄路工程管理有限公司组织设计单位编制完成了《宣黄公路（川南奉公路—观海路）改扩建工程初步设计概算报告》。

宣黄公路（川南奉公路—观海路）新建工程西起川南奉公路，东至观海路，全长714.46米，道路等级为城市次干路，规划红线为35m。工程道路横断面布置为5.0m（人行道，含2.5m绿化设施带）+3.5m（非机动车道）+1.5m（分隔带）+15.0m（机动车道）+1.5（分隔带）+3.5m（非机动车道）+5.0m（人行道，含2.5绿化设施带）＝35.0m（红线宽度）。

工程主要建设内容为道路工程、桥梁工程、雨污水排管工程、绿化、照明、信号灯、交通标志、标线等相关道路附属设施及工程投资概算。

本工程项目前期费用为14724万元，其中：集体土地补偿费587万元，居住房屋补偿费11994万元，非居住征收补偿费415万元，市政管线和绿化搬迁费用783万元，其他费用244万元，不可预见费701万元。

本工程上报的工程初步设计概算为6186.46万元，其中建安费5289.30万元、工程建设其他费602.57万元、预备费294.59万元。

据此本工程项目总投资为20910.46万元。

特此请示。

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2022年7月22日

惠南镇人民政府党政办公室                 2022年7月28日印发