浦东新区2024年政府投资新开工项目

（含储备项目）简要说明

一、项目名称

浦东新区南码头社区为老服务一体化中心大修及智慧化改建项目

二、项目依据

《上海市人民政府办公厅关于印发〈上海市老龄事业发展“十四五”规划〉的通知》（沪府办发〔2021〕3号）。

《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈关于推进基本养老服务体系建设的实施方案〉的通知》（沪委办发〔2022〕40号）

《浦东新区人民政府关于印发〈关于加快完善社会养老服务体系着力优化大城养老浦东样板的行动方案（2023—2025）〉的通知》（浦府〔2023〕45号）

三、项目主要建设内容和功能作用

南码头社区为老服务一体化中心位于临沂路381弄31号，中心是2012年改建而成，是浦东第一批综合为老服务中心。由于中心建成时间较早，基础硬件条件、消防安全设备、无障碍设施、为老功能设置等都距离最新的综合为老服务中心设置要求产生了一定距离。为进一步提升为老服务中心的服务能级和智慧助老水平，拟对为老服务一体化中心进行大修并进行智慧化改造。

项目总面积为3000平方米，在不改变主体结构的基础上，将现状建筑修缮改造和智慧化提升，综合设置专业照护、助餐服务、医养结合、健康促进、智能服务、家庭支持、养老顾问和精神文化等养老服务功能，兼顾就近服务社区和辐射全区。

四、建设地址（地块）

临沂路381弄31号

五、项目投资规模及资金来源

本项目总投资约为1500万元，其中装修装饰费用为600万元、硬件设施费用为900万元。

所需资金由新区财政安排。

六、计划开工时间、建设周期和各年度投资规模

本项目计划于2024年9月正式开工建设，建设周期6个月。

2024年度预计投资规模为1500万元。

七、项目前期工作进展状况

（1）技术性前期工作情况：如规划选址、土地预审、环评审批、节能评估和审查、项建书和工可报告、初步设计概算等的批准情况；

（2）配套条件落实情况：动迁房源落实情况，土地指标落实情况，拼盘资金及其他配套工程落实情况等；

（3）相关证照办理情况：用地批文、规划及工程许可证、施工许可证等的办理情况。

八、2024年度工程进度目标及分月度资金需求计划

2024年度预计启动建设内容。

2024年10月，预计需求资金240万元；

2025年4月，预计需求资金1260万元。

九、确保完成年度计划目标的承诺

我部门承诺2024年度内，100%完成发改委概算批复的项目建设内容和年度预算投资。

十、项目联系人（单位、姓名、电话）

上海市浦东新区南码头路街道办事处社区服务办

王莹 13524116637