惠府〔2022〕130号              签发人：杨扬

关于申请实施惠南镇远东村高标准农田

提升项目的请示

上海市浦东新区农业农村委员会：

根据《浦东新区高标准农田建设项目和资金管理办法》以及《关于同意实施惠南镇远东村高标准农田提升项目的批复》（浦农业农村委〔2022〕160号）文件精神，我镇已完成设计方案的编制工作，现结合实际，拟实施惠南镇远东村高标准农田提升项目，具体如下：

一、项目名称

惠南镇远东村高标准农田提升项目

二、实施范围

本次拟实施的地点为惠南镇远东村，远东村共包含4个片区，分别为袁路站片区、东联北站片区、东联南站片区、烁耀站片区，农田提质改造面积1889.32亩。

(一）袁路站片区北至沪南公路，南至老港河，东至渤马河，西至二号河，农田提质改造面积496.36亩；

(二）东联北站片区北至中港河，南至惠南小黄浦，东至远东村界，西至渤马河，农田提质改造面积703.58亩；

(三）东联南站片区北至惠南小黄浦，南至老港河，东至远东村界，西至瞿家宅路，农田提质改造面积398.99亩。

(四）烁耀站片区北至惠南小黄浦，南至老港河，东至瞿家宅，西至远联路，农田提质改造面积290.40亩。

三、项目建设单位

浦东新区惠南镇人民政府

四、主要建设内容

按照高标准农田建设的相关要求、结合区域内生态清洁小流域工程建设内容，以及根据远东村的具体情况，因地制宜进行系统布置和分项设计，主要建设内容为灌溉工程、排水工程、田间道路工程、土地平整工程等。

五、实施周期

项目拟实施时间：2023年1月-2023年5月完成施工。

六、资金安排

本项目项目资金由区财政全额保障，工程总投资816.05万元，其中工程费用734.00万元，独立费用82.05万元。

特此请示。

附件：惠南镇远东村高标准农田提升项目资金明细表

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2022年12月12日

惠南镇人民政府党政办公室               2022年12月12日印发

附件：

惠南镇远东村高标准农田提升项目资金明细表

| 序号 | 工程及费用名称 | 工 程 概 算 价 值（万元） |  |  | 技术经济指标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建 筑 工 程 | 其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值（元） |
| 一 | 工程费用 | 734.00 |  | 734.00 |  |  |  |
| （一） | 灌溉工程 | 203.61 |  | 203.61 |  |  |  |
| 1 | 泵站工程 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
|  | 泵房维修 | 9.00 |  | 9.00 | 座 | 1.00 | 90000.00 |
| 2 | PE灌溉管道 | 86.80 |  | 86.80 |  |  |  |
|  | dn450 (PE80,0.4) (含管件) | 19.24 |  | 19.24 | m | 241.00 | 798.24 |
|  | dn400 (PE80,0.4) (含管件) | 42.73 |  | 42.73 | m | 886.00 | 482.32 |
|  | dn315 (PE80,0.4) (含管件) | 21.92 |  | 21.92 | m | 679.00 | 322.76 |
|  | dn225 (PE80,0.4) (含管件) | 2.84 |  | 2.84 | m | 150.00 | 189.32 |
|  | dn160 (PE80,0.4) (含管件) | 0.07 |  | 0.07 | m | 6.00 | 117.62 |
| 3 | 倒虹吸 | 79.02 |  | 79.02 |  |  |  |
|  | dn400拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8) | 18.55 |  | 18.55 | m | 70.00 | 2650.00 |
|  | dn315拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8) | 39.77 |  | 39.77 | m | 161.00 | 2470.00 |
|  | dn225拖拉管倒虹吸 (PE100,0.8) | 8.37 |  | 8.37 | m | 36.00 | 2325.00 |
|  | 连接井600*600 | 12.33 |  | 12.33 | 座 | 11.00 | 11207.44 |
| 4 | 田间出水口 | 4.64 |  | 4.64 | 个 | 68.00 | 682.65 |
| 5 | 分水井 | 18.52 |  |  |  |  |  |
|  | 1300*1200分水井 | 6.04 |  | 6.04 | 座 | 3.00 | 20134.10 |
|  | 1200*1200分水井 | 3.83 |  | 3.83 | 座 | 2.00 | 19146.16 |
|  | 1000*1200分水井 | 1.79 |  | 1.79 | 座 | 1.00 | 17938.31 |
|  | dn630闸阀 | 1.99 |  | 1.99 | 个 | 2.00 | 9953.53 |
|  | dn450闸阀 | 1.49 |  | 1.49 | 个 | 2.00 | 7452.18 |
|  | dn400闸阀 | 2.11 |  | 2.11 | 个 | 3.00 | 7025.79 |
|  | dn315闸阀 | 1.27 |  | 1.27 | 个 | 2.00 | 6364.46 |
| 6 | 排气井1000*1000 | 1.08 |  | 1.08 | 座 | 1.00 | 10781.20 |
| 7 | 灌溉过路管及路面拆除与修复 | 4.55 |  | 4.55 |  |  |  |
|  | dn450过路管 | 1.98 |  | 1.98 | m | 11.00 | 1796.88 |
|  | dn315过路管 | 1.52 |  | 1.52 | m | 13.00 | 1170.99 |
|  | dn225过路管 | 1.05 |  | 1.05 | m | 11.00 | 958.88 |
| （二） | 排水系统 | 321.43 |  | 321.43 |  |  |  |
| 1 | A型排水沟 | 162.47 |  | 162.47 | m | 4154.00 | 391.11 |
| 2 | B型排水沟 | 116.91 |  | 116.91 | m | 1465.00 | 797.99 |
| 3 | 排水涵 | 14.57 |  | 14.57 | 个 | 39.00 | 3735.06 |
| 4 | 过路搭板涵3*3 | 9.54 |  | 9.54 | 个 | 9.00 | 10599.61 |
| 5 | 过路搭板涵3*4 | 5.65 |  | 5.65 | 个 | 4.00 | 14132.80 |
| 6 | 过路搭板涵3*5 | 1.77 |  | 1.77 | 个 | 1.00 | 17666.00 |
| 7 | 农沟出水口 | 5.87 |  | 5.87 | 个 | 288.00 | 203.82 |
| 8 | 支撑板 | 4.65 |  | 4.65 | 个 | 547.00 | 85.00 |
| （三） | 道路工程 | 197.38 |  | 197.38 |  |  |  |
| 1 | 新建田间道路宽4.0m | 52.39 |  | 52.39 | m2 | 1596.00 | 328.26 |
| 2 | 新建田间道路宽2.5m | 34.67 |  | 34.67 | m2 | 1140.00 | 304.13 |
| 3 | 路面修复 | 93.79 |  | 93.79 | m2 | 2549.00 | 367.96 |
| 4 | 单孔管涵 | 16.53 |  | 16.53 | 座 | 1.00 | 165279.95 |
| （四） | 土地平整 | 11.58 |  | 11.58 | 亩 | 115.76 | 1000.00 |
| 二 | 独立费用 |  | 82.05 | 82.05 |  |  |  |
| 1 | 勘察费 |  | 5.87 | 5.87 |  |  |  |
| 2 | 监理费 |  | 26.50 | 26.50 |  |  |  |
| 3 | 工程设计费 |  | 33.19 | 33.19 |  |  |  |
| 3.1 | 基本设计费 |  | 28.13 | 28.13 |  |  |  |
| 3.2 | 施工图预算编制费 |  | 2.81 | 2.81 |  |  |  |
| 3.3 | 竣工图编制费 |  | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
| 4 | 招标代理费 |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  |
| 4.1 | 施工招标代理费 |  | 2.28 | 2.28 |  |  |  |
| 5 | 工程量清单编制费 |  | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 6 | 检测费（含灌溉水有效利用测试） |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 竣工测绘费 |  | 6.67 | 6.67 |  |  |  |
| 三 | 总投资 | 734.00 | 82.05 | 816.05 |  |  |  |