惠府〔2024〕43号              签发人：杨  扬

关于惠南镇四墩村土地整理复垦项目（减）

（编号：S202401211003946）立项的请示

浦东新区规划和自然资源局：

为有效实施本镇集建区外建设用地减量化工作，增加耕地面积，提高耕地质量，保持浦东新区耕地总量的平衡，我镇拟实施四墩村土地整理复垦项目（减）（编号：S202401211003946）。

该项目实施总面积为0.6673公顷，其中建设用地面积为0.6293公顷（含“198”工业用地0.6293公顷），预计建设用地可减量面积0.6293公顷，预计复垦新增耕地0公顷，新增林地0.6293公顷。项目总投资为106.1197万元，亩均投资为10.6025万元，资金来源为我镇自筹。该项目计划自2024年9月起实施，至2025年2月可基本实施完毕。

该项目符合土地利用总体规划。现向贵局提出惠南镇四墩村土地整理复垦项目（减）（编号：S202401211003946）立项申请。

妥否，请予批复。

（此页无正文）

上海市浦东新区惠南镇人民政府

2024年8月21日

惠南镇人民政府党政办公室                  2024年9月6日印发