2019年南汇新城镇十大民生实事项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **投资概算**（单位：万元） | **完成节点** | **责任部门** |
| 1 | 缤纷社区律动园景观提升工程 | 为周边居民提供更具有活力和多样化的休闲健身娱乐设施，律动园改造总计16000平方米，包括硬质铺装5350平方米、绿化种植10200平方米，若干座椅、亭廊架、灯光、售卖亭、运动场等各类设施扩建提升，入口、水体及沿河空间修缮。 | 1180 | 开工时间：2019.01完工时间： 2019.12 | 牵头部门：城镇管理办配合部门：芦潮港社区 |
| 2 | 南汇新城镇垃圾分类全覆盖 | 根据市、区文件要求及《南汇新城镇垃圾分类三年行动计划（2018-2020）》，引进第三方推进生活垃圾分类工作全覆盖，包括全镇47个居住区及200多家企事业单位，完成各项指标任务，并提高生活垃圾源头分类实效，达到减量目标。 | 1047.36 | 开工时间：2019.01完工时间：2019.12 | 牵头部门：城镇管理办配合部门：各社区、绿化市容中心、房办 |
| 3 | 惠民工程 | 1、教育惠民工程，对符合标准的学生发放助学金、升学奖励，预算330万。2、新建健身苑点、健身步道、健身房等健身设施，预算30万。3、阳光宝宝优育中心优育项目，户籍0~3岁婴幼儿及其家长每周享受一次免费优育课程，预算22万。4、“常青藤”等三个体检项目。“常青藤”老年人体检，预算276万；“康乃馨”妇女体检，预算105万；残疾人体检，预算20万。5、医疗惠民工程，在市六院东院和芦潮港社区卫生服务中心住院治疗的患者，补贴普通住院后医疗发票自费部分的50%，预算180万。6、大重病救助，根据《南汇新城镇社区公益基金实施细则》规定，对大重病患者，在经政府和其他部门救助后仍然有较大困难的，进行二次救助，对其医疗自费部分余额按70%补助，预算100万。7、建设芦潮港社区丧事办理点。8、弱势群体扶贫帮困，针对南汇新城镇低保、低收入及特殊困难家庭开展助困、助学、助医、助残等救助工作，开展各项节日帮困慰问工作，预算387万。（此项目的预算编制在社区事务受理中心） | 1450 | 完成时间：2019.12 | 牵头部门：社区建设和服务办配合部门：各社区、居村委、社区事务受理服务中心。 |
| 4 | 优教优学工程 | 2019年协调区教育局新开4所学校，临港主城区WSW-C2-02地块（滴水湖馨苑配套）小学、WNW-C1-03-02地块（宜浩欧景配套）小学、WNW-C1-10-02地块（宜浩欧景配套）幼儿园及芦潮港社区B0203地块幼儿园。  |  | 完成时间：2019.09 | 牵头部门：社区建设和服务办 |
| 5 | 残疾人阳光基地改建 | 将原芦潮港社区卫生中心行政楼进行改建，按照区残联相关要求，建设成规范化的镇残疾人阳光基地，面积约1000平方米，内设残疾人康复训练、就业培训、文化体锻、助餐等功能。 | 总投资500万，2019年预算400万 | 完工时间：2019.12 | 牵头部门：社区建设和服务办配合部门：残联 |
| 6 | 古棕路便民食堂新建 | 南汇新城镇主城区内便民早餐食堂已基本覆盖主要小区，目前古棕路附近缺失便民早餐食堂，根据古棕路附近居民诉求，计划在古棕路菜场二楼开设便民食堂，总面积700平方米，该项目不仅提供早餐，并计划提供快餐式午餐、晚餐，方便周围居民生活。 | 350  | 开工时间：2019.3竣工时间：2019.12 | 牵头部门：区域发展办配合部门：市场管理所 |
| 7 | 居民区非机动车充电桩建设 | 为方便居民出行，消除楼道飞线充电安全隐患，建设申港社区8个居民小区非机动车充电桩24个。建设芦潮港社区的17个居民小区非机动车充电设施，共计1700余个充电桩，型式由新建钢结构充电棚和地下室改造两种方式并行。 | 1549 | 开工时间：2019.4竣工时间：2019.12 | 牵头部门：申港社区、芦潮港社区 |
| 8 | 申港社区4个小区电子摄像头增加 | 在申港社区东岸涟城、万科金域澜湾、保利蔚蓝林语、宜浩欧景等4个小区，增加电子摄像头共计107个。 | 194 | 开工时间：2019.4竣工时间：2019.12 | 牵头部门：申港社区 |
| 9 | 大芦公路口袋公园建设 | 计划平整场地3169平方米、新建绿地1800平方米、透水铺装800余平方米，新建步道630米、景观走廊1个、防腐木座椅5组，为附近居民提供休闲空间。 | 226 | 开工时间：2019．5竣工时间：2019.12 | 牵头部门：芦潮港社区 |
| 10 | 东乐路道路维修 | 东乐路东起九四塘，西至滨果路。该道路为我镇大治河南岸沿线东西向唯一通道，也是渔船临时疏导点渔民必经通道，因年久失修路面严重破损，影响渔民及周边居民、企业通行。此次所需维修路面总长约1.2公里，总面积约6700平方米。 | 270.3 | 招标时间：2019.3开工时间：2019.6竣工时间：2019.9 | 牵头部门：综合社区 |
| 合计 | 6666.66 |  |  |