关于推进南码头路街道

智慧社区（智慧公安）建设的实施意见

机关各部门、各直属单位、各居民区：

为了贯彻落实十九大精神，探索城市管理精细化的有效途径，妥善解决群众关心的公共安全、公共管理、公共服务等问题，总结西三智慧社区试点建设的经验，结合南码头街道实际情况，现就加快推进智慧社区（智慧公安）建设提出如下实施意见：

- 指导思想

为了落实十九大关于“城市管理应该像绣花一样精细”的要求；落实翁祖亮同志“浦东要在城市管理中先试先行”的要求；落实“以人为本”的服务理念，满足南码头老百姓对社区治理日益增长的新期盼、新要求， 运用互联网、大数据等信息技术手段，在南码头地区加快推进智慧社区（智慧公安）建设，提高城市精细化、科学化、智能化管理水平，努力探索和形成智慧社区（智慧公安）南码头模式。

- 工作原则

智慧社区（智慧公安）建设推进中坚持以下原则：坚持与家门口服务站、美丽家园、雪亮工程相结合的原则；坚持厉行节约、合理使用资金的原则；坚持信息智能模块开发和政府管理流程再造紧密结合的原则；坚持社区共治、共建、共享的原则；坚持可复制、可推广的原则；坚持分步实施，齐头并进的原则，在西三智慧社区试点成功的基础上继续推广，争取面上开花。

- 工作目标

智慧社区（智慧公安）建设要实现：一是从单模块到多系统的综合集成，形成量的积累，迸发集聚效应；二是从开放式系统到闭环系统，形成完整的流程再造；三是从封闭式系统到可扩展性系统， 实现项目的可叠加性；四是从人为管理到智能化管理，实现项目的精准化管理；五是数据库来源从单一性到交互性，实现项目的多维化管理；六是从单一化治理向多元治理，实现管理的精细化、精准化。

四、建设内容

总结西三智慧社区建设试点的经验，结合南码头实际，深度融合“智慧公安”、“智慧社区”系统，按照“1+3+X”的构架建设。

“1”是一个平台，即智慧社区综合管理应用系统平台，实现自动发现、自动派单、分级响应、联勤联动、快速反馈，是强有力的智慧大脑。

“3”是三个中心，即智慧公共安全中心、智慧公共管理中心和智慧公共服务中心。

“X”是若干个应用项目，从西三小区17个试点项目中甄选出技术较为成熟、群众较为认可11个应用项目形成基本模块。分别是：

1.公共安全类3项：智能视频监控、智能车辆管控、智能门禁。

2.公共管理类5项：公共过道烟雾探测、室外污水井盖监测、公共过道消防门监测、平安志愿者智能管理、消防通道地磁。

3.公共服务类3项：老人居室消防烟雾监测、老人厨房燃气泄露监测、老人求助。

按照小区性质进行分类实施，智慧社区（智慧公安）建设对南码头56个老小区实现全覆盖。商品房小区按照业委会议事规则可以自行建设，并申请纳入街道综合管理平台，街道提供技术标准和响应接口。

五、工作节点

按照新区的要求，遵循事实项目推进的规律，按照区块结合、压茬推进的步骤成片实施。

1.动员阶段（5月8日—5月18日）。认真总结和提炼西三智慧社区试点工作的经验和不足，研究形成可复制、可推广、可操作的工作模式；搭建智慧社区（智慧公安）建设组织机构，明确工作职责；在做好前期调研工作的基础上，研究形成实施意见、细化方案；做好动员宣传，召开街道层面的动员大会，进一步统一思想。

2.推广阶段（5月15日—7月15日）。分步实施，齐头并进，在居民区层面宣传的同时，做好项目推进、流程再造、制度完善、人员培训等工作，完成对辖区内所有老旧小区智慧社区建设的全覆盖。从试点的17个项目中甄选出11个项目，按照实事项目流程进行推进；研究智慧社区运行的体制机制，制定相关配套制度；组织街道主要职能部门和单位、居民区、物业公司以及相关作业单位进行业务培训。

3.验收阶段（7月15日—7月31日）。在基本完成智慧社区（智慧公安）建设全覆盖的基础上，组织开展专家评审和验收；同时，分批开展居民区的实战演练，不断完善管理流程，提高平台应用能力。

六、工作要求

1.思想上要高度重视。新区区委、区政府把智慧社区（智慧公安）试点放在西三小区，是对南码头路街道的信任。区委对西三试点项目阶段性成效的高度肯定，是对南码头的鼓励也是鞭策。要把握机遇，振奋精神，再接再厉，加快推广的步伐，探索南码头模式，形成南码头经验，借助互联网优势，实现社区治理的跨越式发展。

2.行动上要高度协同。智慧社区（智慧公安）建设是一项系统工程，需要各相关部门的通力合作。各居民区在面上推广的时候要积极投入，配合好宣传发动、问需问计、协调统筹等工作。相关部门在推进过程中要注意节奏，合理安排，确保在规定的时间内完成任务。

3.理念上要不断创新。随着信息技术的高速发展，信息对社区治理的影响逐步提升，要充分利用信息技术带来的变革，进一步提高工作效率和服务能级。在理念上不断创新，围绕居民的需求进行微更新，始终保持南码头的领先地位。信息技术的发展对社区工作者学习知识、掌握知识、运用知识提出了新的挑战，社区工作者也要紧跟时代步伐，加强学习，更新知识结构，掌握互联网技术在社区治理中的运用。

4.程序上要不断完善。满足群众对社区治理的新期盼、新要求是智慧社区建设的出发点和落脚点。要坚持问需于民，问计于民，不断掌握群众对公共安全、公共管理、公共服务的需求，不断完善项目设置，不断提高社区群众的知晓率、满意率、认同感、获得感。

附件：1.南码头路街道智慧社区（智慧公安）工作领导小组名单

2.南码头路街道智慧社区（智慧公安）工作推进办公室成员名单

中共浦东新区南码头路街道工作委员会

浦东新区人民政府南码头路街道办事处

2018年5月18日

附件1

南码头路街道智慧社区（智慧公安）

工作领导小组名单

为了进一步推进南码头路街道智慧社区（智慧公安）项目建设，在全街道范围推广相关智能化应用，为新区形成可复制、可推广的经验，经研究决定，成立智慧社区试点推广工作领导小组。具体名单如下：

组      长：  施引华   党工委书记

常务副组长：  高  天   党工委副书记、办事处主任

副  组  长：  叶兆伟   党工委副书记

王保珍   党工委副书记

李克锋   党工委委员、纪工委书记

沈梅荣   党工委委员、武装部部长

顾峰赟   党工委委员、办事处副主任

董  静   党工委委员、办事处副主任

朱靓娴   办事处副主任

王文捷   党工委兼职委员、派出所所长

成      员：  李  莹   党政办主任

王  磊   社区平安办主任

李宏林   社区管理办主任

蔡  健   社区服务办主任

宋  琳   社区自治办主任

方  蔚   社区队伍建设办主任

刘  臻   社区综合事务办主任

余  峰   社区平安办副主任、

城运中心副主任

徐志刚   南码头城管中队队长

堵金富   城运中心（网格中心、安监所）

常务副主任

顾  伟   房管办事处主任

王  莹   为老服务一体化运营管理中心

附件2

南码头路街道智慧社区（智慧公安）工作

推进办公室成员名单

为了进一步推进南码头路街道智慧社区（智慧公安）项目建设，明确分工，统筹协调，经研究决定，成立南码头路街道智慧社区（智慧公安）工作推进办公室。办公室成员名单如下：

主  任：  高  天   党工委副书记、办事处主任

副主任：  叶兆伟   党工委副书记

顾峰赟   党工委委员、办事处副主任

董  静   党工委委员、办事处副主任

朱靓娴   办事处副主任

王文捷   党工委兼职委员、派出所所长

办公室下设六个工作组：

- 公共安全组

组  长：  叶兆伟

副组长：  王文捷  王  磊  堵金富

成  员：  赵  剑  姚伟琦  叶俊伟

主要负责研究辖区公共安全问题，提出公共安全需求，参与智慧社区课题研究；推进公共安全项目实施。

- 公共管理组

组  长：  顾峰赟

副组长：  李宏林  徐志刚  顾伟

成  员：  孙永刚  顾军德

主要负责落研究辖区公共管理问题，提出公共管理需求，参与智慧社区课题研究；推进公共管理项目实施。

- 公共服务组

组  长：  朱靓娴

副组长：  蔡  健  宋  琳

成  员：  王  莹  罗  洁

主要负责研究辖区公共服务和“家门口”服务站问题，提出公共服务需求，参与智慧社区课题研究；推进公共服务项目实施。

- 综合协调组

组  长：  高  天

副组长：  李  莹  刘  臻

成  员：  余  峰  赵  婷  王佳彦  周  莉  黄  原

赵显云

组织协调相关工作组各项工作；负责接待和后勤保障；负责组织召开领导小组会议；督办相关工作组落实任务情况；加强对智慧社区建设的宣传发动及氛围营造。

- 项目推进组

组  长：  王文捷

副组长：  王  磊

成  员：  余  峰   高  魏  周晓波

主要负责项目实施推进，模块软件开发，系统运行环境优化，组织开展演练，优化阈值设定，实现专业项目组需求。

- 课题研究组

组  长：  董  静

副组长：  蔡  健  宋  琳   李宏林   刘  臻   方  蔚

成  员：　王  莹  罗  洁   孙永刚   赵  剑   陈  桢

主要负责研究智慧社区建设的体制机制，分析研判社区建设、管理、服务发展趋势，提出辖区内“三公”需求，落实项目方案；细化政府流程再造，提高行政工作效率；研究配套机制体制，修订相关制度；加强队伍建设，落实各类人员培训。