附件5

新场镇建设工程项目采购管理办法

第一章 总则

第一条 （目的和依据） 为进一步规范新场镇建设工程项目采购工作的管理，实现采购管理制度化、标准化和程序化，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》以及《浦东新区关于加强建设工程招投标管理的若干意见》（浦建委建管〔2020〕26号）、《浦东新区中介集市管理办法（试行）》浦财规〔2012〕2号、《新场镇建设工程项目管理办法》，制定本办法。

第二条 （适用范围） 适用于新场镇财力安排的建设工程项目，包括上级财力建设工程项目、镇级财力建设工程项目和村、集体公司以及其他集体财力建设工程项目的采购工作管理。

第三条 （职责分工） 规建办（项目办）为本镇建设工程项目采购管理的工作部门，具体负责本镇建设工程项目的采购管理工作。受理建设工程项目采购申请、组织采购等相关工作。

第二章 采购工作一般程序

第四条 （采购申请）

按照财政部、上海市和浦东新区关于开展政府采购意向公开工作的规定，政府采购工程的采购意向应当在上海政府采购网上公开（附件5-2）。公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始前30日公开采购意向。

（一）项目实施单位根据建设工程项目年度计划、工程进度合理安排采购计划。经建设项目领导小组批准立项后实施。实施单位根据新场镇建设工程项目立项审批表等文件，填报《建设工程项目委托采购申请表》（附件5-1），向建设项目领导小组提出采购申请，由规建办（项目办）审核，并按相关程序审定后进入采购程序。

（二）《建设工程项目委托采购申请表》中应明确说明采购项目内容概况、计划开竣工时间、采购金额、拟采购方式等需说明的问题。

第五条 （采购方式、平台） 采购方式原则上采用公开招标、竞争性磋商两种方式，上级部门另有规定的，按有关规定执行。采购平台根据规定在上海市住房和城乡建设管理委员会网、上海政府采购网、中国招标投标公共服务平台等进行。

1、工程类项目

（1）单项合同估算价50万元（不含）以下的工程，可以通过以下方式确定：

由实施单位对拟定参建单位的资质、能力等情况进行审核后，填报三重一大决策合同清单（附件5-5），交规建办（项目办）每二周汇总一次，并审核相关资质后上报镇“三重一大”，经决策同意后直接产生合格参建单位。

通过“三重一大”等内部集体决策制度后，发包给具有相应资质等级的企业。

（2）单项合同估算价50万元（含）-100万元(不含）的工程，可采用竞争性磋商等公平竞争方式实施采购。符合相应资格条件的供应商或投标人不足3 家的，应重新开展采购活动。采购活动应当通过“中国招标投标公共服务平台”发布相关信息、还应登录“上海政府采购网”发布相关信息。

（3）列入政府采购计划，建安费100万元（含）以上-400万（不含）的，在上海政府采购网上按竞争性磋商等非公开招标方式实行政府采购。

（4）列入政府采购计划，建安费400万元（含）以上的，应在上海市住房和城乡建设管理委员会网上采取公开招标方式采购，并在上海政府采购网发布线下采购公告；园林绿化类应按新区环保局林业站及上海市绿化和市容（林业）工程管理站的相关规定报建及进行公开招标工作。

（5）镇所属集体性质公司以及村等其他集体经济组织等非政府采购主体的工程项目达到政府采购限额标准的应通过中国招标与投标公共服务平台按公开招标方式采购。

2、工程服务类项目

列入浦东新区中介集市服务事项目录（附件5-4）的服务事项按《浦东新区中介集市管理办法（试行）》实施。

（1）预算金额50万元（不含）以下的招标代理、财务（投资）监理等工程服务类项目，可以通过以下方式确定：

由实施单位对拟定参建单位的资质、能力等情况进行审核后，交规建办（项目办）每二周汇总一次，并审核相关资质后上报镇“三重一大”，经决策同意后直接产生合格参建单位。

通过“三重一大”等内部集体决策制度后，发包给具有相应资质等级的企业。已通过“小型建设项目工程服务类”（建安费100万以下项目）采购产生的招标代理、设计、施工监理除外；已通过“400万以下工程造价咨询服务”（总投资400万以下项目）采购产生的造价咨询单位除外。

（2）预算金额50万元（含）-100万元（不含）的招标代理、财务（投资）监理等工程服务类项目，采取竞争性磋商方式确定中标单位，采购活动应当通过“中国招标投标公共服务平台”发布相关信息、还应登录“上海政府采购网”发布相关信息。

（3）列入政府采购计划，在建交委报建的项目，预算金额100万元（含）以上的勘察、设计、监理等工程类服务项目，应在上海市住房城乡建设和管理委员会网上采取公开招标方式采购，并在上海政府采购网上发布线下采购公告；招标代理、财务（投资）监理等其他建交委不受理的工程类服务项目，应在上海政府采购网按限额标准相关规定执行。

（4）镇所属集体性质公司以及村等其他集体经济组织等非政府采购主体的工程项目达到政府采购限额标准的应通过中国招标与投标公共服务平台按公开招标方式采购。

（5）应当在浦东新区中介集市公开选取的服务机构，应根据《浦东新区中介集市管理办法（试行）》的要求，按规定程序实施。

第六条 （资格预审方式及信用分筛选方式）

为加强项目管理、确保项目质量水平，对符合资格预审条件的，可按资格预审有限数量制评审，由评审委员会进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定不少于7家申请人通过资格预审的审查办法。不符合资格预审条件的，可实行筛选方式。（附件5-3）。

第三章 中介集市管理

第七条 中介集市服务事项定义

本级人民政府、事业单位等（以下简称预算单位），使用财政性资金购买本市政府集中采购目录及标准范围之外且在《浦东新区中介集市服务事项目录》（以下简称《中介集市目录》）（附件5-4）内的中介服务项目。

政府采购法律法规规定必须进行政府采购的项目，以及招投标法律法规规定必须进行招标的项目，不应当通过中介集市向中介服务机构购买中介服务事项。

第八条 选取流程

在中介集市公开选取中介服务机构活动采用网上报名，通过择优方式选取。

委托人发布项目信息时，设定中介服务的最高限价，明确报价要求和服务要求，通过评价机制，在中介集市选取服务优、评分高、信誉好的中介服务机构。

第九条 （评价机制）

由规建办（项目办）牵头组织在中介集市发布项目信息，在规定的时间接受中介服务机构的报名、报价及响应方案等，并根据评审办法成立评审小组对符合报价的中介服务机构进行百分制打分，按由高到低的得分顺序，推荐前1名中介服务机构为候选成交中介服务机构。评价小组由规建办、城建中心和相关专业职称的人员,成员人数为3人以上单数（包含3人）。其中专业职称人员在我镇（不局限于）各单位（部门）中选取。

第四章 监督管理

第十条 （合同条款） 采购人和中标人不按照采购文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与采购文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，由镇监察办责令改正。

第十一条（不得转让、分包） 中标人将中标项目转让给他人的，将中标项目肢解后分别转让给他人的；将中标项目的部分主体、关键性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的，转让、分包无效。一经发现有上述违规行为的，三年内取消在本镇的投标及施工资格。

第十二条（回避原则） 参加政府投资建设工程项目财务（投资）监理、监理内部审价或其他与项目有直接工作关系的社会中介机构和人员应主动提出回避，不得参与该项目的竣工决算审价工作。

第十三条（报送资料） 各不同主体的建设工程项目除提供施工合同、决算、招标投标文件、图纸等必要的资料外，还需提交的附件资料。

村级集体建设工程项目应提交相应“项目立项申请报告”、“村委（两委）班子商定决议”和“村民代表大会决议”。

第十四条（项目审计） 工程竣工决算，项目实施单位应按照审计要求，报镇审计办进行项目审价。

第五章 附则

第十五条（解释主体） 本办法由新场镇建设工程项目领导小组办公室负责解释。

第十六条（实施日期） 本办法自发布之日起实施。如上级部门有相关新规定的，按上级规定执行。

附件：1．新场镇建设工程项目委托采购申请表

2．新场镇政府采购项目意向公开表

3．新场镇建设工程项目采用资格预审方式及投标人筛选（信用分筛选）方式设置标准

4．浦东新区中介集市服务事项目录

5．“三重一大”决策合同清单