川沙新镇动迁区域管理实施办法

为加强动迁区域拆后管理，进一步明确地块管理的主体责任，构建拆、管、用完整闭环，现结合本镇实际情况，制定本办法。

一、指导思想

落实党的十九大报告中“开展人居环境整治行动，加强固体废弃物和垃圾处置”的要求，强化工作统筹，加大督查力度，消除各类隐患，避免管理不善带来的社会矛盾，确保动迁区域地块顺利移交建设方。

二、管理阶段划分

动迁区域管理共分两个阶段：

第一阶段：签约期开始——拆房移交。第一阶段管理以城建中心为主，属地社区、拆房队为辅。签约期结束后，两个月内完成已签约户的拆除工程及建筑垃圾清运，有条件的实施区域隔离，清点并确认区域内设施量（包括未签约户）后组织移交，进入管理第二阶段。

第二阶段：拆房移交——移交建设方。第二阶段管理以属地社区为主，城建中心、村居为辅。落实好属地责任，做好防控措施。

三、管理单位及职责分工

（一）管理牵头部门：规建办。负责管理计划的编制，治理方案的审核；根据动迁区域的实际情况，协调城运办、稳定办加装道路监控系统，通过城运中心信息平台，加强动迁地块道路监控；协调处置突发事件及问题。

（二）执法部门：城管中队。负责执法处置动迁区域管理中的违法行为，加强渣土运输车的管理。

（三）拆前管理单位：城建中心。负责动迁区域第一阶段的管理工作，协助社区做好第二阶段管理工作。建立基地管理台账，编制治理方案，制作看管责任标志；实施临时隔离措施，落实好安全工作；与拆房队签订管理协议，明确拆房队管理工作职责，落实专人看管，根据需要配置适量特保。加强拆房队伍的监督和管理，落实好拆房中的各项工作，组织办理移交手续。

（四）拆后管理单位：属地社区。负责对辖区内动迁区域第二阶段的的拆后管理，配合城建中心做好第一阶段管理工作。落实好专人看管，并根据动迁区域面积大小，增加配置适量特保，纳入社区联勤工作站统一管理。社区对垃圾、渣土偷倒和安全隐患负有发现和阻止责任，及时掌握各类信息，发现问题第一时间处置，并及时向城运办、规建办等相关部门报告。

四、管理要求

（一）充分动员各方力量参与，明确参与方职责，建立动迁基地管理台账，区域管理达到无闲散人员、无建筑和生活垃圾、无安全隐患的要求。

（二）动迁基地有条件的要砌筑封闭或半封闭围墙、落实好专人看管或智能化管理。

（三）建立看管责任标志，明确地块规划、范围、面积、设施情况、责任人、举报电话等。

（四）建立巡查制度，各管理责任单位须明确巡查人员，落实巡查工作，实行全天候监控。并建立工作台账，记录日常巡查情况。

（五）未经批准，禁止地块拆除后出租第三方经营或使用；禁止在拆除地块上搭建临时建筑等构筑物；禁止将地块改建为临时停车场、堆场等。

五、管理费用

地块管理的费用应纳入项目前期费用中。

六、其他事项

度假区周边地块按照现有模式进行管理。其中，北片区、南片区由申迪建设公司履行地块管理；东片区由陆家嘴集团委托镇川迪物业负责管理。

七、附则

本办法自发文之日起实施。

附件：                川沙新镇动迁区域管理移交确认单

所属社区：

| 项目名称： |  |  | 项目地址： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 占地面积： |  | 未清盘居民户数： |  | 未清盘企业户数： |  |
| 实施单位 | 拆房单位 |  | 城建中心 |  | 接收单位 |
| 签名（盖章） 移交人： 移交时间： 年 月 日 | 签名（盖章） 经办人： 移交时间： 年 月 日 |  | 签名（盖章） 经办人： 移交时间： 年 月 日 |  | 签名（盖章） 接收人： 移交时间： 年 月 日 |